Planificación de Riesgos

**1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro de Riesgos** | | | | | | | |
| **ID del Riesgo** | **Categoría** | **Tipo de Riesgo** | **Descripción de Riesgo  (Condición/Consecuencia)** | **Probab.** | **Impacto** | **Prioridad** | **Urgencia** |
| *Identificación del Riesgo* | *Clasificación del Riesgo: Técnico / de Gestión / de la Organización / Externo* | *Amenaza (Negativo) u Oportunidad (Positivo)* | *Descripción del Riesgo en formato: [ Dado que (contexto), si ocurriera (condición), entonces (consecuencia) ]; o bien: [ Si (condición), entonces (consecuencia) ]* | *Probabilidad estimada de ocurrencia del riesgo* | *Impacto estimado del riesgo sobre los objetivos del proyecto* | *Prioridad o Severidad del Riesgo (PxI)* | *Urgencia en el tratamiento del Riesgo  (Alta / Media / Baja)* |
| **001** | Tecnico | Amenaza | Si La computadora deja de funcionar, bloquea todo acceso a los archivos de desarrollo del projecto y el desarrollo del mismo | 0,1 | 0,9 | 0,09 | Alta |
| **002** | Externo | Negativo | Dado que los talleristas se encuentran conforme con su estilo de trabajo puede que no sientan necesidad alguna en hacer uso de una herramienta que les facilite dicho trabajo | 0,5 | 0,6 | 0,3 | Media |
| **003** | Externo | Negativo | Oposición por parte de los talleristas para la operación del sitio web por razones como: resistencia al cambio/adaptación o falta de experiencia | 0,5 | 0,5 | 0,25 | Media |
| **004** | Tecnico | Negativo | No llegar a entregar el proyecto para la fecha de entrega acordada | 0,5 | 0,9 | 0,45 | Alta |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Escala de Probabilidad de Riesgos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valor** | **Título** | **Descripción** |
| 0,10 | Muy Baja | Muy baja probabilidad, pero no imposible, alguna vez ocurrió en la industria |
| 0,30 | Baja | Plausible, alguna vez ocurrió en alguno de nuestros proyectos |
| 0,50 | Media | Posible, alguno de nuestros proyectos han sido afectados por este riesgo |
| 0,70 | Alta | Alta probabilidad, ocurre por lo menos una vez en casi todos los proyectos |
| 0,90 | Muy Alta | Muy alta probabilidad de ocurrencia, suele ocurrir más de una vez en todos los proyectos similares |

**Escala de Impacto de Riesgos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valor** | **Título** | **Descripción** |
| 0,10 | Muy Bajo | Impacto insignificante en el proyecto. No es posible medir el impacto en el proyecto, ya que es mínimo. |
| 0,30 | Bajo | Impacto menor en el proyecto, por ejemplo, desviación inferior al 5% en el alcance o en la fecha final prevista. |
| 0,50 | Medio | Impacto medible en el proyecto, por ejemplo, desviación del 5-10% en el alcance o en la fecha final prevista. |
| 0,70 | Alto | Impacto significativo en el proyecto, por ejemplo, 10-25% de desviación en el alcance o fecha final prevista. |
| 0,90 | Muy Alto | Impacto muy significativo en el proyecto, por ejemplo, > 25% de desviación en el alcance o en la fecha final prevista. |

**Matriz de Probabilidad e Impacto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidad** | **Impacto** | | | | |
| **0,1 - Muy Bajo** | **0,2 - Bajo** | **0,5 Medio** | **0,7 - Alto** | **0,9 - Muy Alto** |
| **0, 9 - Muy Alta** | Medio | Medio | Alto | Alto | Muy Alto |
| **0, 7 - Alta** | Medio | Medio | Medio | Alto | Muy Alto |
| **0, 5 - Media** | Bajo | Medio | Medio | Alto | Alto |
| **0, 3 - Baja** | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto |
| **0,1 - Muy Baja** | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de Respuesta a Riesgos** | | | | |
| **ID del Riesgo** | **Nombre de la Estrategia** | **Definición del Plan de Respuesta** | **Responsable** | **Acciones de Control** |
| *Identificación del Riesgo* | ***Para Amenazas:*** *[Escalar, Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar Pasiva, Aceptar Activa] ;* ***Para Oportunidades:*** *[Escalar, Explotar, Mejorar, Compartir, Aceptar Pasiva, Aceptar Activa]* | *Definición de la Estrategia para abordar el Riesgo. Acciones concretas a tomar para implementar la estrategia* | *Responsable de hacer el seguimiento del Riesgo* | *Acciones de Control para verificar que el riesgo está tratado adecuadamente* |
| **001** | Evitar, Transferir | Subir los archivos de desarrollo a un repositorio o generar backup de los mismos en otro dispositivo | Nahuel Lopez | los archivos están almacenados en las zonas mencionadas y se puede continuar el desarrollo en otro dispositivo |
| **002** | Evitar, Mejorar, Compartir | Realizar una encuesta para determinar las necesidades o requisitos de los talleristas a la hora de realizar su trabajo para poder conocer los mismos y asi desarrollar funciones que se hagan cargo de poder satisfacer dichas necesidades o requisitos | Nahuel Lopez | Se revisan y evaulan los resultados provenientes de las encuestas realizada para la definición de las funciones a desarrollar |
| **003** | Evitar | Realizar un manual del sitio web para explicar el uso del mismo y señalar las funciones que posee. | Nahuel Lopez | Realizar entrevistas/reuniones a los talleristas para recibir feedback sobre el sitio web y conocer sus dificultades |
| **004** | Replanificacion | Si no se llega a realizar la entrega para la fecha acordada. Se vuelven a planificar las tareas que quedaron pendientes para actualizar las fechas de entrega acorde a la nueva situación del trabajo. | Nahuel Lopez | Evaluar avances semanales y comunicarlo a los StakeHoldes |